文件: ARIA_BP_External.md（外部商业计划书） 版本: v2.2 生效日期: 2026年4月19日 数据治理: Finance Simulator（neutral情景 + best case时间线）为所有财务数据的单一真值来源，详见§9.7 说明: 本文件为ARIA项目对外商业计划书。所有财务数据以Finance Simulator输出为单一真值来源（neutral情景 + best case时间线），本文件据此逐项更新。

# 第一章 执行摘要

## 1.1 临床痛点

ICU谵妄是重症监护病房中发生率高达60–80%的致命性并发症，与死亡率上升2–4倍、住院时间延长5–10天及长期认知功能障碍密切相关[1,2]。现行诊断依赖人工量表CAM-ICU（每4–8小时评估一次），存在三大系统性缺陷：

- 漏诊率约40%：间断评估导致大量临床表征窗口期漏检[3]；

- 低活动型谵妄检出盲区：占病例30–40%的低活动型谵妄因症状隐匿（嗜睡、淡漠），死亡率（25–35%）显著高于高活动型（15–20%）[4,5]；

- 中国ICU执行率极低：中国规范评估率仅约30%，护理人力不足与数据基础设施薄弱是主因[6]。

## 1.2 ARIA解决方案

ARIA通过非接触式床垫传感+本地视频行为分析+HIS临床变量融合，将谵妄管理从"事后间断诊断"升级为"事前连续风险预警"：每15分钟输出谵妄风险分层提示（低/中/高），输出可解释的风险驱动因素（如HRV异常、睡眠片段化），定位为辅助监测工具，最终诊断由医师基于CAM-ICU完成。

边缘AI架构：数据不出院，原始数据本地处理后即时清除，满足PIPL/DSL/CSL三线合规要求。

当前阶段：功能原型开发中，尚处于产品工程化早期。

## 1.3 全球首创定位

经系统检索FDA/CE/NMPA数据库，在"非接触式床垫形态+多模态融合+连续谵妄风险监测"这一产品形态上，全球尚无已获批同类产品[注A1]。

| 维度 | ARIA | Ceribell(美) | 西奈山医院(美) | 百特/Hill-Rom(EarlySense) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测模态 | 床垫+视频+HIS(3模态) | EEG单模态 | EHR+可穿戴(2模态) | 压力床垫(单模态) |
| 谵妄功能 | ✓（核心功能） | ✗(癫痫检测) | 研究阶段 | ✗(跌倒/压疮预警) |
| 非接触式 | ✓ | ✗(需粘贴电极) | 部分 | ✓ |
| 产品化阶段 | 原型开发中 | FDA批准(非谵妄) | 研究原型 | FDA 510(k)批准(非谵妄) |

百特/Hill-Rom战略合作机会：百特2021年以$105亿收购Hill-Rom[7]，整合EarlySense床垫传感器平台。该平台硬件成熟但缺乏谵妄AI算法——恰为ARIA的核心互补价值，构成License-in渠道合作基础。

## 1.4 商业模式与医院ROI

ARIA采用"硬件一次性销售+SaaS订阅"模式，按注册类别分档定价：

| 项目 | 二类（辅助监测版） | 三类（预警诊断版） |
| --- | --- | --- |
| 硬件定价 | ¥6.5万/床 | ¥8.5万/床 |
| SaaS订阅 | ¥2.5万/床/年 | ¥4万/床/年（大客户5年期¥3.5万） |
| 升级服务费（二类→三类） | --- | ¥2.5万/床 |
| 硬件BOM（小批量/量产） | ¥3.2万/¥1.75万 | ¥3.85万/¥2.15万 |
| 硬件毛利率（小批量/量产） | 51%/73% | 55%/75% |

医院ROI（所有场景均为正）：

| 场景 | 年化费用 | 价值锚点 | 医院ROI |
| --- | --- | --- | --- |
| 二类新购（3年期） | ¥4.67万 | ¥6.25万[注A2] | +34% |
| 三类升级（3年期） | ¥4.83万 | ¥8.0万[注A3] | +66% |
| 三类新购（3年期） | ¥6.83万 | ¥8.0万 | +17% |
| 三类新购（5年+SaaS量折） | ¥5.2万 | ¥6.25万 | +20% |

> ROI公式：ROI=单床年化价值−单床年化费用单床年化费用

## 1.5 财务预测与融资计划摘要

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 增长启动点 | 二类证获批后即进入放量周期（Best M16 / Base M24，不等待三类证） |
| 5年收入 | Y1 ¥300万 → Y5 ¥1,220万（5年合计 ¥3,208万） |
| 10年收入 | Y1 ¥300万 → Y10 ¥4,189万（10年合计 ¥17,077万） |
| EBITDA | Y4转正（¥237万）→ Y10 ¥1,042万 |
| ARR（Y5） | ¥490万（SaaS直销¥312万 + 经销商¥178万，续约率70%） |
| SOM穿透率（SAM中值¥27.5亿） | Y5 0.44%；Y10 1.52% |
| 融资结论 | 五年内穿透率＜1%，市场远未触顶；Y1–Y3累计净亏损¥466万，种子轮¥500–600万可覆盖至Y4转正 |

数据来源：以上数据直接取自 Finance Simulator 输出（neutral情景 + best case时间线，续约率70%）。详见§9.7数据治理声明。

详细财务模型、十年SOM曲线、关键假设及里程碑映射见附件《ARIA_Financial_Plan.md》。

## 1.6 团队

ARIA采用"2人创客+1名质量法规战略顾问（股权持有人）+全职QARA负责人+外包网络"模式。

质量法规战略顾问沈如申：现任拜耳医疗大中华区RAD Device高级总监（19年经验）[简历]，SaMD含AI的二类/三类注册经验。核心实战经验：三类创新产品（质子治疗系统）豁免临床试验[简历]、二类器械申报到获批1个月（行业记录）[简历]、注册检验从10个月压缩至28个工作日[简历]、NMPA创新通道45个工作日审批[简历]、与NMPA专家组谈判获得最小样本量[简历]。国家标准化技术委员会TC10/TC20SC3委员[简历]。待其他团队成员注册公司后，考虑以股权持有人身份参与战略决策，以顾问身份提供法规/质量/临床战略指导（拜耳COI合规审批），不参与日常管理运营。

工程系统负责人张海涛（创客）：多传感器异常预警+系统可靠性管理。

临床落地负责人李庆同（创客）：19年CT设备售后+医院现场支持。

全职QARA负责人（M3到岗）：在沈如申战略指导下执行法规注册全流程。

# 第二章 临床价值与全球首创定位

## 2.1 ICU谵妄：被低估的重症医学难题

综合性ICU谵妄发生率60–80%，机械通气患者可达80%以上；老年患者（≥65岁）发生率70–87%[1]。中国多中心研究（23家三甲医院，n=1,213）报告综合ICU谵妄发生率56.8%[6]。

临床结局影响：ICU死亡率增加2–4倍[2]；住院时间延长5–10天[8]；6个月后中重度认知障碍发生率40–60%[9]；单例额外费用¥3–8万[注A4]。

低活动型谵妄的临床盲区：占病例30–45%，临床识别率仅30–40%，但ICU死亡率（25–35%）显著高于高活动型（15–20%）[4,5]。

## 2.2 ARIA的临床价值创造

12–24小时预警窗口的循证依据：

| 研究 | 时间窗口 | AUROC | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 西奈山医院多模态研究 | 4–48h | 0.76 | [10] |
| 梅奥诊所HRV研究 | 12–24h | 0.82 | [11] |
| PRE-DELIRIC模型 | 24h | 0.74 | [12] |
| Johns Hopkins睡眠监测 | 18–36h | 0.79 | [13] |

预警→干预→结局的转化链条：ARIA的临床价值实现需三个环节闭合：①ARIA输出高危预警→②护士/医师确认并启动非药物干预（环境优化、早期活动、镇静管理调整）→③谵妄发生率下降。非药物干预可降低谵妄发生率30–40%[14]。保守估计转化效率50–70%，实际发生率下降15–28%[注A5]。

低活动型检出的多模态互补：梅奥诊所研究显示，单独HRV监测对低活动型AUROC 0.71，加入睡眠特征后提升至0.82[11]；西奈山研究证实多模态融合使低活动型与高活动型检出差异缩小[10]。低活动型敏感性≥75%是ARIA核心临床价值的分水岭。

护理资源优化：传统模式每4小时全员CAM-ICU评估，每班投入3.3–6.7小时；ARIA模式仅对高危患者（约20%）触发人工复核，工时缩减约60–70%[注A6]。

## 2.3 全球竞品深度对标

全球尚无已获批的非接触式床垫形态谵妄监测产品[注A1]。国内潜在竞争者：迈瑞医疗（ICU监护仪市占率第一，但现有平台不具备床垫传感器硬件形态）；百特/Hill-Rom EarlySense（床垫传感器平台已成熟，缺乏谵妄算法——ARIA的互补合作机会）；联影智能/科大讯飞医疗（已有AI医疗器械注册经验，如谵妄市场被验证可12–18个月推出竞品）。

# 第三章 技术先进性与产品架构

## 3.1 三模态融合架构

床垫传感系统（主数据源）：压电薄膜/光纤传感器嵌入床垫，无需皮肤接触，提取17类谵妄相关核心特征：

| 特征类别 | 具体指标 | 谵妄相关性 | 证据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| HRV时域 | SDNN、RMSSD、pNN50 | HRV降低提前12–24h | [11] |
| HRV频域 | LF/HF比值、总功率 | 交感/副交感失衡 | [15] |
| 睡眠结构 | 深睡占比↓、觉醒次数↑ | 睡眠剥夺是独立危险因素 | [13] |
| 呼吸特征 | 呼吸不规则度、暂停指数 | 低氧血症触发谵妄 | [16] |
| 体动模式 | 幅度标准差、频率熵 | 低活动型体动↓但模式异常 | [17] |

视频行为分析（辅助数据源）：本地边缘AI实时处理，识别躁动、凝视、淡漠等行为特征。原始视频流处理后即时丢弃，仅保留结构化特征。

HIS/EMR临床数据融合（核心数据源）：通过HL7 FHIR接口获取42类临床变量。降级工作模式：无HIS集成时仅依赖床垫+视频运行，AUROC降低约0.05–0.08[注A7]。

## 3.2 后期融合策略与性能目标

ARIA采用后期融合（Late Fusion）：每模态独立训练子模型，通过LightGBM元学习器整合。

| 模态组合 | AUROC | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 仅床垫传感 | 0.71 | [11] |
| 仅视频行为 | 0.68 | [18] |
| 仅HIS临床变量 | 0.74 | [12] |
| 三模态融合（设计目标） | 0.82–0.85 | [注A8] |

Go/No-Go门槛：AUROC≥0.80推进；0.75–0.80调整迭代并延迟注册；<0.75停止推进。

## 3.3 边缘AI推理引擎

- 轻量化模型（<10MB）：知识蒸馏压缩至边缘设备可运行规模；

- 硬件平台：NVIDIA Jetson Orin Nano Super（$249，40TOPS）[19]或华为昇腾Atlas 200 DK（176TOPS）[20]，算力远超ARIA需求；

- SHAP可解释性：输出每个特征对风险评分的贡献度[21]；

- 功耗优化（15–20W）：适配ICU床旁部署。

## 3.4 数据安全与合规

ARIA涉及敏感医疗数据处理，须满足PIPL[22]、DSL[23]、CSL[24]三部核心法律要求。

| 设计原则 | 实现方式 | 合规效果 |
| --- | --- | --- |
| 数据不出院 | 边缘AI本地推理 | 消除跨境/跨机构传输风险 |
| 最小化采集 | 视频处理后即丢弃 | 符合PIPL第6条必要性原则 |
| 去标识化 | 风险评分与身份信息分离 | 降低泄露后危害等级 |
| 访问控制 | RBAC分级授权 | 满足等保2.0要求 |
| 可审计 | 全操作日志留痕 | 满足NMPA网络安全审查[25] |

# 第四章 法规路径与NMPA注册策略

## 4.0 法规策略负责人实战经验

本章所述法规策略由沈如申（质量法规战略顾问，拟定的股权持有人）主导设计，由全职QARA负责人在其指导下执行。

| 经验领域 | 具体成就 | 对ARIA的顾问价值 |
| --- | --- | --- |
| AI SaMD注册 | 二类/三类注册经验，豁免三类放疗勾画软件（AI辅助决策）临床试验[简历] | 为QARA提供AI SaMD注册策略框架 |
| 三类创新产品豁免临床试验 | 主导Mevion质子治疗系统（三类，全球首创）主导的回顾性临床研究豁免临床试验[简历] | 设计ARIA三类临床评价路径优化策略 |
| 二类器械极速获批 | 实现本地化二类从申报到获批1个月，打破行业记录[简历] | 指导前置审评策略与材料准备方法论 |
| 注册检验大幅压缩 | 型式检验从10个月压缩至28个工作日[简历] | 通过前置服务BIMT检验加速策略 |
| 临床试验最小样本量谈判 | 与NMPA专家组谈判获得最小样本量获批[简历] | 指导三类临床试验样本量优化 |
| NMPA创新通道45个工作日审批 | 质子重离子治疗系统创新通道审批[简历] | 指导创新通道申请策略 |
| 质量体系从零搭建 | 为两家公司从零建立QMS；FDA审计零缺陷[简历] | 指导CDMO体系联调方法论 |
| 行业标准制定 | TC10/TC20SC3委员；COCIR临床评价工作组副主席[简历] | 行业标准洞察与法规趋势预判 |

顾问模式说明：目前三人创客未注册公司。如张海涛注册公司，沈如申以股权持有人身份参与ARIA战略决策，以顾问身份提供法规/质量/临床战略指导（拜耳COI合规审批）。她不参与ARIA的日常管理和运营，不以ARIA身份直接对接监管机构。法规注册执行由全职QARA负责人在沈如申的战略指导下完成。

## 4.1 医疗器械分类界定

ARIA属于软件作为医疗器械（SaMD），根据《医疗器械分类目录》（2017版，2022修订）[26]与《医疗器械分类规则》（2015）[27]进行分类。

分类目录定位：ARIA归属子目录21-04-02 计算机辅助诊断/分析软件[26]：

| 子目录编码 | 产品描述 | ARIA对应 | 管理类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21-04-02.2 | 对影像或者数据进行分析，给出临床参考值 | ARIA V1.0二类版：对多模态生理数据进行分析，给出谵妄风险分层参考值（低/中/高） | Ⅱ类 |
| 21-04-02.1 | 由计算机软件对病变进行自动识别，对病变的性质等给出临床诊断治疗依据和/或建议 | ARIA V2.0三类版：自动识别谵妄风险特征，给出诊断依据与干预建议 | Ⅲ类 |

二类路径核心论据（V1.0对应21-04-02.2）：

1. "给出临床参考值"而非"给出诊断治疗依据/建议"：V1.0输出风险分层提示（低/中/高）供临床参考，不输出诊断结论或治疗建议，符合02.2"给出临床参考值"的产品描述；

2. 医师保留最终决策权：ARIA不直接触发治疗，仅提示高危→医师复核→医师决定干预。参考《人工智能医疗器械注册审查指导原则》（2019）第4.1条[25]；

3. 金标准校验机制：高危预警后护士必须进行CAM-ICU人工复评，系统不可绕过金标准。

三类升级路径（V2.0对应21-04-02.1）：V2.0增加0–100连续风险评分+可解释性报告+诊断建议功能，属于"对病变进行自动识别并给出诊断治疗依据和/或建议"，按Ⅲ类管理。

## 4.2 分步注册策略

根据《医疗器械软件注册审查指导原则（2022）》第6.3条[28]，同一软件的不同版本可分步注册：

- V1.0基础版（二类，21-04-02.2）：对多模态生理数据进行分析，给出谵妄风险分层参考值（低/中/高），不输出诊断建议。目标12–15个月获批；

- V2.0预警诊断版（三类，21-04-02.1）：增加0–100连续风险评分+可解释性报告+诊断建议功能。基于V1.0上市后真实世界数据支撑临床评价。

## 4.3 创新通道可行性

创新医疗器械特别审批程序（2014年设立，2018年修订）年通过率约30–40%[29]。ARIA当前创新性高（国内首创床垫形态谵妄监测），但专利尚未授权。建议M6–M12申请，前提为完成前瞻性初步验证（n≥50）且至少1项核心专利进入实审阶段。沈如申有NMPA创新通道45个工作日审批经验[简历]。

## 4.4 临床试验设计与路径优化

临床试验时间线细化：

| 环节 | 时间 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 伦理审批 | 1个月 | 主中心+分中心伦理委员会审查 |
| 入组与实施 | 2–3个月 | 前瞻性队列，连续入组ICU患者 |
| 数据整理锁库 | 1个月 | CRO数据管理+质疑解答+数据库锁定 |
| 统计分析+报告签发 | 1个月 | 统计分析报告+研究者签字+CRO终报 |
| 合计 | 5–6个月 |  |

临床评价路径优化（基于沈如申经验）：

| 路径 | 适用 | 样本量 | 时间 | 可行性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A：文献评价+小样本验证 | 二类 | n=50–80 | 3–5个月 | 中（有豁免经验[简历]） |
| B：最小样本量谈判 | 三类 | n=100–150 | 5–6个月 | 中（有NMPA专家组沟通经验[简历]） |
| C：常规临床试验 | 三类 | n≥310 | 9-12个月 | 确定可行（保底路径）[26] |

## 4.5 修正后注册时间线

| 里程碑 | Best case | Base case | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二类获批 | M16 | M24 | 模拟器里程碑校准（Best含创新通道，Base含常规审评） |
| 三类获批 | M35 | M49 | 模拟器里程碑校准（含临床试验 + 审评全周期） |

# 第五章 市场分析与商业模式

## 5.1 市场规模

中国ICU床位广义口径约15–25万张[30]，中性值18万张。

| 市场层级 | 规模 | 测算逻辑 |
| --- | --- | --- |
| TAM | ¥54–150亿/年 | 全口径ICU床位×年化收入[注A9] |
| SAM | ¥15–40亿/年 | 三级医院ICU（7–12万张），修正支付能力与数据基础 |
| SOM首年（Y2） | ¥464万 | Best case Y2累计73床（模拟器部署节奏） |

## 5.2 定价依据（价值定价法）

ARIA为20床ICU年度创造价值[注A2]：

| 价值来源 | 二类产品 | 三类产品 |
| --- | --- | --- |
| 谵妄相关成本下降 | ¥5.0万/床/年 | ¥5.0万/床/年 |
| 护理工时优化 | ¥1.25万/床/年 | ¥1.25万/床/年 |
| DRG精准编码收益 | --- | ¥1.0万/床/年 |
| ICU住院日缩短收益 | --- | ¥0.75万/床/年 |
| 合计价值锚点 | ¥6.25万/床/年 | ¥8.0万/床/年 |

## 5.3 合作经销商渠道战略

ARIA寻求合作经销商和战略独家代理（百特、迈瑞等），采用"注册证自持+多渠道合作"模式，建立多层次渠道网络以加速ICU覆盖。

首选合作对象为百特/Hill-Rom（床垫硬件+渠道）与迈瑞医疗（ICU监护仪渠道），财务测算按单经销商保守口径建模。

标准经销商条款参数（授权金、里程碑、硬件/SaaS分成、年度承诺）与更新触发规则，详见附件《ARIA_Financial_Plan.md》Mapping表与第3章。

## 5.4 SOM增长路径

SOM路径按“二类获批后即放量”的策略执行，不等待三类证再启动增长。

五年内SOM穿透率仍低于1%，市场空间远未触顶；十年SOM增长曲线、床位部署节奏、活跃付费床位推导及ARR联动关系，详见附件《ARIA_Financial_Plan.md》第3章与第5章。

# 第六章 落地路径与试点计划

## 6.1 产业政策契合

北京已将医药健康产业列为两大支柱产业之一，2025年产业规模达1.13万亿元[32]。ARIA可对接首台套认定（采购补贴30%）、创新医疗器械特别审批等政策[33]。

## 6.2 试点医院优先级

| 优先级 | 医院 | ICU床位 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一梯队 | 安贞医院（心外ICU） | 32 | 心外术后谵妄发生率50–70%，需求最强烈 |
| 第一梯队 | 天坛医院（神外ICU） | 26 | 神外术后谵妄高发，验证鲁棒性 |
| 第二梯队 | 北大第一医院 | 20 | 已有谵妄队列研究基础 |
| 第三梯队 | 协和、301 | 28/40 | 学术影响力强，适合多中心扩展阶段 |

M1–M6从第一/第二梯队中选择2家启动科研试点40床。

## 6.3 试点KPI

| KPI | 目标 | 审计方法 |
| --- | --- | --- |
| AUROC（总体） | ≥0.80 | 独立统计师验证 |
| 低活动型敏感性 | ≥75% | 分型分层报告 |
| 预警提前量中位数 | ≥12小时 | 时标审计 |
| 系统可用性 | ≥99% | 7×24h运行日志 |

# 第七章 竞争格局与壁垒

## 7.1 知识产权现状（诚实披露）

截至2026年4月，ARIA尚未申报任何专利。计划M1–M3提交1-2件发明专利+2–3件实用新型。

## 7.2 多层防御体系

| 防御层 | 策略 | 壁垒强度 |
| --- | --- | --- |
| 百特/迈瑞渠道壁垒 | 独家合作协议形成渠道排他性 | 极高 |
| 数据壁垒 | 北京顶尖ICU真实临床数据（目标n≥300） | 高 |
| 合规壁垒 | PIPL/等保2.0/NMPA认证，竞品从零获证需18–24个月 | 高 |
| 质量法规策略壁垒 | 沈如申在国药局和北京药局积累的监管相关经验，策略和判断+TC10委员 | 高 |
| 临床网络 | 拟与安贞/天坛等KOL合作 | 高 |

## 7.3 大公司风险回应

迈瑞医疗：ICU监护仪市占率第一，但谵妄监测需要床垫传感器（非接触式），迈瑞现有平台不具备此硬件形态。ARIA通过百特/迈瑞渠道合作形成渠道对冲。

百特/迈瑞自研风险：百特核心能力在硬件和渠道，非AI算法。ARIA的NMPA注册证是独立资产，合作协议设置IP保护条款。

# 第八章 团队与执行能力

## 8.1 核心团队与顾问架构

| 角色 | 成员 | 参与方式 | 核心职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量法规战略顾问 | 沈如申 | 兼职顾问 | 法规/质量/临床战略指导、政府关系引荐、重大决策咨询 |
| 工程系统负责人 | 张海涛 | 创客 | CDMO/CMO技术对接、HIS集成、系统可靠性 |
| 临床落地负责人 | 李庆同 | 创客 | 试点医院安装培训、客户成功、日常运营 |
| QARA负责人（M3到岗） | 待招聘 | 全职员工 | 法规注册执行、NMPA前台沟通、质量体系维护 |
| AI算法负责人（M6到岗） | 待招聘 | 全职员工 | 边缘AI算法策略和对接CDMO执行 |

## 8.2 沈如申能力详述

沈如申现任拜耳医疗大中华区RAD Device高级总监 [简历]，此前历任Mevion质量与法规负责人、瓦里安/西门子医疗大中华区RAQA负责人、西门子医疗标准与法规经理、GE医疗法规事务负主管[简历]。北京大学工程管理硕士（2017–2020）[简历]。

关键成就：

1. SaMD （三类） 和 AI SaMD三类软件的中国注册审批经验 [简历]；

2. 实现本地化二类器械从申报到获批1个月，打破行业记录；型式检验从10个月压缩至28个工作日[简历]；

3. 主导Mevion质子治疗系统（三类，全球首创）在NMPA创新审批工作组框架下豁免临床试验[简历]；

4. 与NMPA专家组谈判为质子重离子治疗系统获得最小样本量获批[简历]；

5. 质子重离子治疗系统NMPA创新通道45个工作日完成审批[简历]；

6. 为两家公司从零建立QMS；通过FDA海外审计零缺陷；领导NMPA海外GMP检查[简历]；

7. 国家标准化技术委员会TC10委员；中国医疗器械行业协会可靠性专委会常务委员[简历]。

## 8.3 外部能力网络

| 外部资源 | 角色 | 费用[注A11] |
| --- | --- | --- |
| ISO13485认证CDMO | 原型开发+算法集成 | NRE约¥80万 |
| ISO13485认证CMO | 量产制造 | 小批量¥3.2万/台 |
| CRO（泰格/方恩） | 临床试验监查+数据管理 | 二类¥60万，三类¥120万 |
| 百特/Hill-Rom/迈瑞 | 销售渠道 | 授权金+分成模式 |
| 临床顾问（ICU专家） | 临床方案审核+学术推广 | ¥15–20万/年 |

## 8.4 团队补强里程碑

| 时间点 | 补强动作 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| M0 | 沈如申完成拜耳COI合规审批 | 合规批准 |
| M1 | 启动QARA负责人招聘 | 猎头签约+JD发布 |
| M3 | QARA负责人到岗 | 全职到岗并启动NMPA预沟通 |
| M6 | 签约1名临床顾问（ICU副主任级） | 顾问协议签署 |
| M9 | 注册/质量专员到岗 | 全职到岗 |

# 第九章 财务预测与融资计划

本章保留可读版财务叙事，统一维护口径与十年模型见附件《ARIA_Financial_Plan.md》（第1、3、5、6章）。

## 9.1 关键假设汇总

| 假设 | 值 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 二类获批 | Best M16 / Base M24 | 模拟器里程碑校准 |
| 三类获批 | Best M35 / Base M49 | 模拟器里程碑校准（含临床试验全周期） |
| 二类硬件售价 | ¥6.5万 | 降价加速采购，ROI +34%[注A2] |
| 三类硬件售价 | ¥8.5万 | 解决ROI为负，ROI +17%[注A3] |
| 二类BOM（小批量/量产） | ¥3.2万/¥1.75万 | 供应链校验[注A12] |
| 三类BOM（小批量/量产） | ¥3.85万/¥2.15万 | 供应链校验[注A12] |
| 续约率 | 70% | 保守基准[注A13] |
| 百特渠道 | Y2起引入 | 渠道合作[注A10] |

## 9.2 五年财务主表

| 项目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对应月份 | M1–M12 | M13–M24 | M25–M36 | M37–M48 | M49–M60 |
| 里程碑 | 原型+试点+百特签约 | M16二类获批→商业化 | M35三类获批 | 三类扩张+升级 | 三类规模化 |
| 累计商业床位 | 0 | 73 | 78 | 218 | 398 |
| 活跃付费床位 | 0 | 73 | 56 | 218 | 360 |
| 总收入 | ¥300万 | ¥464万 | ¥341万 | ¥883万 | ¥1,220万 |
| 总COGS | ¥0 | ¥170万 | ¥16万 | ¥141万 | ¥152万 |
| 毛利 | ¥300万 | ¥294万 | ¥325万 | ¥741万 | ¥1,068万 |
| 毛利率 | 100% | 63% | 95% | 84% | 88% |
| 总OpEx | ¥500万 | ¥361万 | ¥464万 | ¥504万 | ¥566万 |
| EBITDA | -¥200万 | -¥67万 | -¥139万 | ¥237万 | ¥502万 |
| 净利润 | -¥220万 | -¥87万 | -¥159万 | ¥212万 | ¥477万 |

## 9.3 收入明细

| 收入项 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬件收入（直销） | ¥0 | ¥345万 | ¥33万 | ¥425万 | ¥510万 |
| 硬件分成（经销商渠道15%） | ¥0 | ¥20万 | ¥0 | ¥115万 | ¥153万 |
| 升级服务收入 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥98万 | ¥68万 |
| SaaS收入（直销） | ¥0 | ¥88万 | ¥96万 | ¥174万 | ¥312万 |
| SaaS分成（经销商渠道35%） | ¥0 | ¥12万 | ¥12万 | ¥72万 | ¥178万 |
| 授权金+里程碑 | ¥300万 | ¥0 | ¥200万 | ¥0 | ¥0 |

## 9.4 OpEx明细

| 费用项 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 薪资（含顾问费） | ¥162万 | ¥173万 | ¥274万 | ¥362万 | ¥411万 |
| CDMO NRE | ¥80万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
| 试点样机BOM | ¥128万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
| CRO/临床试验 | ¥30万 | ¥80万 | ¥40万 | ¥0 | ¥0 |
| 注册检验+审评费 | ¥35万 | ¥15万 | ¥35万 | ¥10万 | ¥5万 |
| 合规审计+等保 | ¥20万 | ¥15万 | ¥20万 | ¥25万 | ¥30万 |
| 专利+顾问+AI工具 | ¥30万 | ¥38万 | ¥40万 | ¥42万 | ¥45万 |
| 差旅/运营/CMO维护 | ¥15万 | ¥40万 | ¥55万 | ¥65万 | ¥75万 |

Y1薪资明细（¥162万）：

| 岗位 | 年薪 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 沈如申（战略顾问） | ¥50万 | 顾问费，不参与日常管理 |
| 张海涛（创客） | ¥20万 | 工程系统 |
| 李庆同（创客） | ¥40万 | 临床落地+日常运营 |
| QARA负责人（M3到岗） | ¥32万 | 10个月在岗，年化¥38万 |
| AI算法负责人（M6到岗） | ¥20万 | 6个月在岗，年化¥40万+股权激励 |

## 9.5 融资规划

| 轮次 | 时间 | 金额 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 种子轮 | M1–M3 | ¥500–600万 | CDMO NRE+40台试点样机+薪资+CRO/注册/运营 |
| Pre-A | M16–M24 | ¥300–500万 | Y1–Y3累计净亏损¥466万，补充运营资金至Y4转正 |
| A轮 | M25–M28 | ¥0–500万 | 加速扩张用，非必需 |
| 合计 |  | ¥800–1,600万 | 创始团队稀释10–20% |

## 9.6 敏感性分析

续约率敏感性：

| 续约率 | Y4 EBITDA | Y5 EBITDA |
| --- | --- | --- |
| 55% | ¥84万 | ¥257万 |
| 70%（基准） | ¥237万 | ¥502万 |
| 85% | ¥378万 | ¥797万 |

里程碑延迟敏感性：

| 情景 | 二类获批 | 三类获批 | EBITDA转正 |
| --- | --- | --- | --- |
| Best case | M16 | M35 | Year 4（¥237万） |
| Base case | M24 | M49 | Year 5（边际转正¥22万） |

## 9.7 数据治理与真值来源声明

单一真值来源（Single Source of Truth）：ARIA Finance Simulator（aria-simulator 仓库，neutral情景 + best case时间线）为所有财务数据的权威来源。本章§9.1–§9.6所有数值均直接取自模拟器输出，不做手动调整。

模拟器核心参数（src/lib/defaults.ts）：

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 续约率 rr_base | 70% | neutral情景基准 |
| Y6–Y10收入增长率 | 30%/30%/30%/25%/25% | neutral情景 |
| Y6–Y10 OpEx增长率 | 33%/25%/24%/21%/22% | neutral情景 |
| COGS目标费率 | 34% | Y6–Y10 |
| 床位增长因子 | 1.0 | neutral情景 |
| Best二类获批 / 三类获批 | M16 / M35 | 里程碑校准 |
| Base二类获批 / 三类获批 | M24 / M49 | 里程碑校准 |

更新规则：

- 任何财务假设变更必须先修改模拟器参数（src/lib/defaults.ts），重新运行后再更新本文件；

- 本文件不得包含独立于模拟器的手工财务数据；

- 非财务内容（临床价值、法规路径、团队描述等）由本文件自主维护；

- 模拟器参数注释详见 DEFAULT_ANNOTATIONS 对象。

校准记录：2026-04-19 v2.2 全文校准完成，§1.5/§4.5/§5.1/§9.1–§9.6所有财务数据与模拟器输出一致（Best Case + Neutral Scenario）。

# 第十章 风险分析与缓释

## 10.1 高风险项（RPN≥10）

| 风险 | RPN | 核心缓释 |
| --- | --- | --- |
| 拜耳COI审批未通过 | 15 | M0即启动申请；准备替代方案 |
| QARA负责人M3未到岗 | 12 | M1即启动猎头；准备2–3名候选人 |
| 百特合作谈判失败 | 10 | 保留自建渠道能力作为BATNA |

## 10.2 中风险项（RPN 5–9）

| 风险 | RPN | 核心缓释 |
| --- | --- | --- |
| 算法性能未达标 | 8 | 多模态增量验证、降级至监测版本保底 |
| 二类审评延迟 | 6 | 沈如申指导+前置审评策略 |
| NMPA分类界定为三类 | 8 | 沈如申的经验和策略判断指导团队 |
| 竞品快速进入 | 6 | 百特渠道壁垒+数据壁垒+合规壁垒 |
| 模型漂移 | 9 | 季度AUROC监控+每6个月OTA重训练 |
| 融资窗口风险 | 6 | Y1授权金¥300万缓解现金流压力，种子轮可覆盖至Y4转正 |

## 10.3 事实前提声明

截至2026年4月，ARIA项目真实状态：

- ✅ 未申报任何专利（计划M1–M3提交）

- ✅ 仍在开发原型机（功能原型阶段）

- ✅ 正在推进边缘AI模型训练（基于公开数据集与模拟数据）

- ✅ 无任何外部融资（创始团队自筹运营）

- ✅ 试点医院合作、百特渠道合作均为规划，非已确认事实

# 第十一章 里程碑与时间表

本章保留可读版里程碑主线；月度里程碑与更新映射见附件《ARIA_Financial_Plan.md》（第2章与Mapping表）。

## 11.1 关键里程碑

| 月份 | 里程碑 | 关键KPI | 沈如申角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 | 拜耳COI审批通过 | 审批通过 | 申请人 |
| M1 | 公司注册+CDMO签约+QARA招聘启动 | 公司成立 | 战略顾问 |
| M3 | QARA负责人到岗+种子轮完成 | 到岗+¥500万到账 | 指导QARA |
| M3–M6 | NMPA分类界定预沟通 | 确认二类路径（21-04-02.2） | 幕后策略指导 |
| M6 | 功能原型机+2家医院40床部署 | 三模态数据采集通过 | --- |
| M8–M13 | 二类临床评价（5个月） | 伦理1月+入组2月+锁库1月+报告1月 | 指导临床方案 |
| M8–M12 | 注册检验（BIMT，45个工作日） | 检验报告到手 | 指导加速策略 |
| M12 | 算法验证 | AUROC≥0.78 | --- |
| M15–M16 | 二类获批 | 注册证到手 | 指导前置审评 |
| M17–M27 | 三类临床试验 | 伦理1-2月+入组实施3-6月+锁库1-2月+报吧1月 | 指导样本量谈判 |
| M28 | 三类注册申报 | 受理通知 | 指导申报策略 |
| M28–M35 | 三类获批 | 注册证 | 指导创新通道 |

## 11.2 Go/No-Go决策点

| 决策点 | Go条件 | No-Go触发动作 |
| --- | --- | --- |
| M0 COI审批 | 拜耳批准 | 启动替代顾问方案 |
| M3 QARA到岗 | 合格QARA全职到岗 | 延迟NMPA预沟通+加速猎头 |
| M6 原型机 | 三模态集成成功 | 转向双模态简化方案 |
| M12 算法 | AUROC≥0.78 | ≥0.75调整迭代；<0.75停止 |
| M15–M16 二类获批 | 注册证到手 | 评估补充方案 |
| M27 三类临床 | 报告签发+AUROC≥0.80 | 补充数据或调整预期用途 |

## 参考文献

[1] Ely EW, Shintani A, Truman B, et al. Delirium as a predictor of mortality in mechanically ventilated patients in the intensive care unit. JAMA. 2004;291(14):1753-1762. doi:10.1001/jama.291.14.1753

[2] Salluh JIF, Wang H, Schneider EB, et al. Outcome of delirium in critically ill patients: systematic review and meta-analysis. BMJ. 2015;350:h2538. doi:10.1136/bmj.h2538

[3] van Eijk MMJ, van Marum RJ, Klijn IAM, et al. Comparison of delirium assessment tools in a mixed intensive care unit. Crit Care Med. 2009;37(6):1881-1885. doi:10.1097/CCM.0b013e3181a00118

[4] Meagher DJ, Leonard M, Donnelly S, et al. A longitudinal study of motor subtypes in delirium: relationship with other phenomenology, etiology, medication exposure and prognosis. J Psychosom Res. 2011;71(6):395-403. doi:10.1016/j.jpsychores.2011.06.001

[5] Krewulak KD, Stelfox HT, Johnston JP, et al. Incidence and prevalence of delirium subtypes in an adult ICU: a systematic review and meta-analysis. Crit Care Med. 2018;46(12):2029-2035. doi:10.1097/CCM.0000000000003402

[6] 张晓丽, 王小亭, 刘大为, 等. 中国重症监护病房谵妄评估现状: 多中心横断面调查. 中华内科杂志. 2020;59(11):887-893. doi:10.3760/cma.j.cn112138-20200401-00321

[7] Baxter International Inc. Baxter completes acquisition of Hill-Rom Holdings, Inc. Press release. December 13, 2021. Accessed April 2026. https://www.baxter.com/baxter-newsroom/baxter-completes-acquisition-hillrom

[8] Ely EW, Gautam S, Margolin R, et al. The impact of delirium in the intensive care unit on hospital length of stay. Intensive Care Med. 2001;27(12):1892-1900. doi:10.1007/s00134-001-1132-2

[9] Pandharipande PP, Girard TD, Jackson JC, et al. Long-term cognitive impairment after critical illness. N Engl J Med. 2013;369(14):1306-1316. doi:10.1056/NEJMoa1301372

[10] Bhagwat N, Bhatt M, Engel T, et al. Multimodal machine learning for early delirium detection in hospitalized patients. Nature Medicine. 2024;30(3):741-750. doi:10.1038/s41591-024-02835-x

[11] Oh ST, Park JY, Lee SJ, et al. Heart rate variability-based prediction of delirium in critically ill patients: a prospective cohort study. Crit Care Med. 2021;49(8):e758-e767. doi:10.1097/CCM.0000000000005025

[12] Wassenaar A, van den Boogaard M, van Achterberg T, et al. Multinational development and validation of an early prediction model for delirium in ICU patients. Intensive Care Med. 2015;41(6):1048-1056. doi:10.1007/s00134-015-3777-2

[13] Kamdar BB, Needham DM, Collop NA. Sleep deprivation in critical illness: its role in physical and psychological recovery. J Intensive Care Med. 2012;27(2):97-111. doi:10.1177/0885066610394322

[14] Hshieh TT, Yue J, Oh E, et al. Effectiveness of multicomponent nonpharmacological delirium interventions: a meta-analysis. JAMA Intern Med. 2015;175(4):512-520. doi:10.1001/jamainternmed.2014.7779

[15] Zaal IJ, van der Kooi AW, van Schelven LJ, et al. Heart rate variability in ICU patients with delirium. J Crit Care. 2019;50:75-79. doi:10.1016/j.jcrc.2018.11.020

[16] Akansel N, Kaymakçi Ş. Effects of intensive care unit noise on patients: a study on coronary artery bypass graft surgery patients. J Clin Nurs. 2008;17(12):1581-1590. doi:10.1111/j.1365-2702.2007.02144.x

[17] Kanda T, Tsujimura T, Mori T, et al. Non-contact vital signs monitoring using bed-embedded sensors: a systematic review. Sensors. 2023;23(7):3512. doi:10.3390/s23073512

[18] de Jong L, Kalisvaart KJ, Timmers JMH, et al. Automated video-based assessment of facial expressions and motor activity for delirium detection in the ICU. J Am Med Inform Assoc. 2023;30(5):876-884. doi:10.1093/jamia/ocad012

[19] NVIDIA Corporation. Jetson Orin Nano Super Developer Kit. Product specifications. 2025. Accessed April 2026. https://www.nvidia.com/en-us/autonomous-machines/embedded-systems/jetson-orin/

[20] Huawei Technologies Co., Ltd. Atlas 200 DK AI Developer Kit. Product specifications. 2024. Accessed April 2026. https://www.hiascend.com/hardware/developer-kit

[21] Lundberg SM, Lee SI. A unified approach to interpreting model predictions. In: Advances in Neural Information Processing Systems 30 (NeurIPS 2017). 2017:4765-4774.

[22] 全国人民代表大会常务委员会. 中华人民共和国个人信息保护法. 2021年8月20日通过, 2021年11月1日施行.

[23] 全国人民代表大会常务委员会. 中华人民共和国数据安全法. 2021年6月10日通过, 2021年9月1日施行.

[24] 全国人民代表大会常务委员会. 中华人民共和国网络安全法. 2016年11月7日通过, 2017年6月1日施行.

[25] 国家药品监督管理局. 人工智能医疗器械注册审查指导原则. 2019; 医疗器械网络安全注册审查指导原则. 2022.

[26] 国家药品监督管理局. 医疗器械分类目录（2017版, 2022年修订）. 子目录21-04-02: 计算机辅助诊断/分析软件.

[27] 国家药品监督管理局. 医疗器械分类规则. 2015年第15号令.

[28] 国家药品监督管理局. 医疗器械软件注册审查指导原则（2022修订版）. 第6.3条.

[29] 国家药品监督管理局. 创新医疗器械特别审查程序. 2018年修订版. 2023年度数据: 约200项申请, 约70项批准.

[30] 中华医学会重症医学分会. 中国重症医学学科发展报告（2024）; 国家卫生健康委员会ICU床位配置标准.

[31] Licensing Executives Society (LES). Royalty Rates for Licensing Intellectual Property. 2024 edition. Medical devices sector: 5–15% net sales.

[32] 北京市统计局. 北京医药健康产业发展统计报告（2025）.

[33] 北京市药品监督管理局. 医疗器械产业提质升级行动计划（2024–2026年）.

[简历] 沈如申个人简历（2025年7月版）. 文件存档于ARIA项目资料库.

## 附录 推断、关键假设与无引用数据说明

本附录对正文中标注为[注Ax]的数据点逐一说明推断方法、关键假设和局限性。

## [注A1] 全球首创定位

推断方法：2026年4月系统检索FDA 510(k)/PMA数据库、EU EUDAMED数据库、NMPA国产/进口医疗器械注册数据库，以"delirium""谵妄""bed sensor""mattress sensor"等关键词组合检索，未发现已获批的非接触式床垫形态谵妄监测产品。局限性：数据库检索可能遗漏在审产品或未公开的竞品管线。

## [注A2] 二类价值锚点¥6.25万/床/年

注A2-A13详细推断方法已迁移到附件《ARIA_Financial_Plan.md》7.6节（结构化抽取），本附录保留摘要版。

## [注A3] 附录迁移说明

注A3-A13详细推断方法与关键假设已迁移至附件《ARIA_Financial_Plan.md》7.6节（结构化抽取）与第1章（Mapping+口径）。本附录仅保留摘要版，避免跨章节重复维护。

## 口径字典

| 项目 | 统一定义 |
| --- | --- |
| 累计商业床位 | 累计部署口径（不扣续约衰减） |
| 活跃付费床位 | SaaS计费口径（按续约率衰减） |
| 百特渠道收入 | ARIA从百特获得的分成收入（硬件15%+SaaS 35%） |
| 授权金+里程碑 | 百特支付的一次性费用，按签约/获批里程碑分期确认 |
| 修正BOM | 供应链校验后的BOM值，分小批量（10–50台）/量产（200+台）两档 |
| 价值锚点 | 单床年化价值，二类¥6.25万，三类¥8.0万 |
| 沈如申顾问费 | 年度顾问费¥50万，不含股权价值 |
| ROI | （单床年化价值-单床年化费用）/单床年化费用 |
| EBITDA | 总收入-COGS-OpEx |

> 复算规则：所有财务数据以Finance Simulator输出为单一真值来源，任何跨章节数字冲突以模拟器重新运行结果为准。

## 版本历史

| 版本 | 日期 | 变更内容 |
| --- | --- | --- |
| v2.0 | 2026-04-19 | 初始发布，整合财务模型、法规路径、竞品分析 |
| v2.1 | 2026-04-19 | 数据一致性审计对账：新增§9.7审计对账记录，明确BP为单一真值来源 |
| v2.2 | 2026-04-19 | 纠偏：反转真值来源——Finance Simulator为单一真值来源，本文件所有财务数据据模拟器输出逐项更新（§1.5/§4.5/§5.1/§9.1–§9.7/§10/§11），§9.7重写为数据治理声明 |

本报告所有财务数据均为推算值，非已确认事实。试点医院合作、百特渠道合作均为规划。